МИНОБРНАУКИ РОССИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

Кафедра вычислительной техники

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Технологии разработки программного обеспечения»

Тема: Программный продукт для бронирования мест в офисе

Студенты гр. 4307			Веденин А. В.

Веретенников Л. М.

Кучинский К. С.

Табаков А. В.

Преподаватели 			Филиппов Е. В.

Бурукин С. Д.

Оглавление

Задание на проектирование	3

Основные результаты	4

Основные этапы разработки и даты их выполнения	5

Метрики	6

Проектные риски и их влияние	10

Персональные результаты	11

Полученные уроки	12

Выводы	13

Задание на проектирование

Тема проекта: Программный продукт для бронирования мест в офисе

Назначение разработки:

Программный продукт предназначен для предоставления возможности бронирования офисных мест в здании на определённый, ограниченный срок. Приложение позволяет: добавлять, удалять, изменять рабочие места в офисе; бронировать офисное место на определённое время, а также отменять забронированные ранее рабочие места; просматривать занятость рабочих мест; собирать отзывы пользователей приложения; рассылать push уведомления в окне браузера о наличии освободившегося места.

Полные требования отражены в расширенном техническом задании.

Основные результаты

- Реализованный проект на Spring + Angular предоставляет требуемый функционал по бронированию мест в офисе

- Проект был выполнен раньше запланированных сроков

- Клиентская часть улучшена в соответствии с пожеланиями заказчика

- Количество строк кода примерно совпадает с ожидаемым результатом

- Запуск проект простой и выполняется с помощью 3х команд:

  - npm install

  - npm run build

  - mvn package

Основные этапы разработки и даты их выполнения

Основные этапы разработки и даты их выполнения представлены в таблице 1.

Таблица 1 Этапы разработки

| Этапы выполнения | Запланировано | Фактически |
| --- | --- | --- |
| Представление SOW | 19.02.2019 | 20.02.2019 |
| Разработка первой версии продукта в соответствии поставленным требованиям | 12.03.2019 | 11.03.2019 |
| Разработка не полнофункциональной версии продукта, реализация функционала, внесение изменений по требованию заказчиков | 15.04.2019 | 15.04.2019 |
| Разработка полнофункциональной версии продукта, тестирование, внесение изменений, оформление отчёта | 16.05.2019 | 16.05.2019 |
| Представление курсового проекта к защите | 27.05.2019 | 27.05.2019 |

Метрики

Распределение работы по часам и видам деятельности представлено на рисунке 1. Можно отметить основные этапы: вначале массивное добавление нового функционала, затем активное тестирование и внесение исправлений, и, наконец, окончательное тестирование и составление отчётной документации.

Рисунок 1 Распределение труда

Статистика по строкам кода отражена в таблице 2 и рисунках 2,3.

Таблица 2 План по строкам кода

| Module | Estimated LOC | Fact LOC |
| --- | --- | --- |
| Backend | 3000 | 2114 |
| Frontend | 7500 | 8134 |

Рисунок 2 Добавление кода участниками

Рисунок 3 Добавления/удаления в целом по проекту

Тестирование проекта

График количества дефектов представлен на рисунке 4, выполнение тестовых сценариев – на рисунке 5. Здесь также можно выделить фазы проекта: первоначальная разработка и внесение нового функционала с выявление дефектов на уровне разработчиков, а затем проведение тестирование и выявление новых дефектов с последующим их устранением.

Рисунок 4 Количество открытых дефектов

Рисунок 5 Проверка тестовых сценариев

Покрытие тестами

Статистика по покрытию тестами показана на рисунках 6 и 7. Для клиентской части это около 80%, для серверной – около 60%. Эта цифра обусловлена большим количеством шаблонного кода, который нет необходимости покрывать модульными тестами.

Рисунок 6 Покрытие тестами Frontend

Рисунок 7 Покрытие тестами Backend

Проектные риски и их влияние

Несмотря на наличие некоторых рисков с высокой вероятностью их появления, ситуаций, негативно сказавшихся на реализацию проекта, не случилось.  Диаграмма распределения рисков представлена на рисунке 8.

Рисунок 8 Риски и их влияние на проект

Персональные результаты

Веденин Андрей – Backend

- Разработка архитектуры серверного приложения

- Разработка структуры базы данных

- Разработка API серверного приложения

- Реализация серверного приложения на Spring (Java)

- Модульное тестирование серверного приложения

Веретенников Леонид - Frontend

- Разработка UI\UX приложения

- Разработка архитектуры клиентского приложения

- Реализация клиентского приложения на Angular (TypeScript)

- Модульное тестирование клиентского приложения

Кучинский Константин – QA

- Составление плана тестирования

- Составление сценариев тестирования

- Поиск и запись дефектов

- Ручное тестирование

- Оценка качества продукта

Табаков Андрей – TeamLead

- Организация команды разработки

- Составление документации проекта

- Разработка протокола взаимодействия клиентского приложения с серверным приложением

- Разработка архитектуры приложения

- Разработка структуры базы данных

- Code Review

Полученные уроки

Было сделано хорошо

- Была подобрана верная комбинация команды (Frontend, Backend, QA, TeamLead)

- Все члены команды принимали равное и активное участие в разработке

- Серверная и клиентская части могут работать как отдельные приложения

  - На клиентской части потребуется лишь поменять адрес сервера

  - Серверное приложение будет работать в режиме API и принимать запросы от других реализаций клиента

Было сделано не очень хорошо

- Плохо проработанная структура данных в БД была замечена в середине разработки проекта, что потребовало усилий на её доработку

- Много времени ушло на подготовку документации

- Team Leader требовал скорость разработки выше, чем было необходимо по плану, при этом проект был выполнен раньше заложенных сроков. Как следствие – неоправданное уменьшение личного времени участников

Выводы

В результате работы над проектом были успешно выполнены все здания, предусмотренные по данному курсу. В соответствии с предоставленным вариантов задания было составлено и утверждено полное техническое задание, подготовлена структура работ.

Было успешно разработано приложение по бронированию рабочих мест в офисе.

По тестовому плану были составлены тестовые сценарии, по которым выполнялось тестирование приложения, а также поиск и устранение дефектов.

Подготовлена вся необходимая документация, улучшены навыки работы в команде и опробована новая для нас методология разработки.

Все результаты были представлены заказчику на проведённой презентаций и практической демонстрации приложения.